第十三期学生公寓宿舍走廊窗防盗网安装工程项目招标文件

招标编号：GDOUZJ20150802

(校内邀请招标)

招标单位：广东海洋大学

广东海洋大学招标与采购中心 编制

2015年08月

目 　  录

第一部分   招 标 公 告

招 标 公 告…………………………………………………………3

第二部分   投 标 须 知

一、总则……………………………………………………………5

二、招标工程综合说明……………………………………………6

三、投标报价方式和要求…………………………………………8

四、结算原则及付款方式…………………………………………9

五、招标文件的内容和效力………………………………………9

六、投标文件的编制要求…………………………………………10

七、投标文件的装订、密封与标志………………………………11

八、开标、评标与定标办法………………………………………11

九、授予合同………………………………………………………13

十、日程安排………………………………………………………13

第三部分   投 标 格 式

投标格式一…………………………………………………………14

第四部分   施工合同

施工合同……………………………………………………………15

第五部分   工程量清单及施工图纸

工程量清单及施工图纸………………………………………………20

第一部分  招标公告

各潜在投标人:

广东海洋大学根据国家采购法、招投标等法律法规和学校管理要求, 就第十三期学生公寓宿舍走廊窗防盗网安装工程项目，遵守公开、公平、公正的原则，以邀请招标形式进行采购，欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、采购项目名称：第十三期学生公寓宿舍走廊窗防盗网安装工程项目

二、招标编号：GDOUZJ20150802

三、招标控制价：人民币222777.74元

四、符合资格的投标人应当在2015年 8 月 12日至 2015年 8 月 14日止（每日上午8：30～12：00，法定节假日除外）到广东海洋大学招标与采购中心霞山校区办公室（霞山校区第2实验楼118室）凭企业营业执照副本或事业单位法人证书（复印件加盖公章）、法人授权委托书原件、授权委托代理人身份证复印件（加盖公章，原件备查）购买招标文件，招标文件每套工本费 150 元，售后不退。

五、合格投标人资格要求：

1、投标人必须具有独立法人资格；

2、投标人须取得合法企业工商营业执照，营业执照须在有效期内；

3、投标人须取得建筑施工三级及以上施工总承包企业安全生产许可证；

4、本项目不允许联合体投标；

六、投标截止时间：2015年 8 月 17日10时 00分(注：9时30分开始受理投标文件)

七、投标文件送达地点：广东海洋大学霞山校区三楼会议室（地点暂定，如有变化，另行通知）

八、开标评标时间：2015年 8 月 17日10时00分

十、开标评标地点：广东海洋大学霞山校区三楼会议室（地点暂定，如有变化，另行通知）

注：投标人须对其所提供资料的真实性和谈判行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消谈判资格，并将其列入不良行为记录名单，同时在网上进行实名通报，一至三年内禁止参加广东海洋大学及其附属单位的采购活动。

联系人：梁老师

电话：0759-2383130

传真：0759-2383130

联系地址：广东海洋大学招标与采购中心霞山校区办公室（霞山校区第2实验楼118室）邮编：524088

招标单位：广东海洋大学

采购信息查询：

http://www3.gdou.edu.cn/zbcg/  (广东海洋大学招标与采购中心网站)

采购监管部门：广东海洋大学监察处，电话：0759-2383501

广东海洋大学

2015年8 月12日

# 第二部分   投标须知

一、总则

1、项目建设依据：

2、定义

本招标文件使用的词语定义如下：

（1）“招标（建设）单位／招标人／发包人”指广东海洋大学。

（2）“投标人” 指参加本招标工程投标并向招标人提交投标文件的当事人。

（3）“中标人／承包人/承包单位”指其投标被招标人接受，并与其签订工程承包合同的当事人。

（4）“投标文件”指投标人按本招标文件要求向招标人提交的全部文件。

（5）“书面函件”指打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

（6）“市场价”指在市场上通过正规手续购买某项材料已知的最低价。

3、招标说明

（1）本工程采用邀请招标的方式，通过“公平、公正、公开、择优”的竞争原则，选择有经验、有实力、社会信誉好的企业承担本项目的建设任务。

（2）本招标项目属于自筹资金投资性质，建设资金已经落实，其中部份资金用于本工程施工合同项目下的支付。

（3）本招标工程由招标人负责提供施工图。

（4）本次招标工作由广东海洋大学自行组织。本招标文件由广东海洋大学招标与采购中心负责解释。

4、资质与合格条件的要求

投标单位必须同时具备以下条件：

1）、投标人必须具有独立法人资格；

2）、投标人须取得合法企业工商营业执照，营业执照须在有效期内；

3）、投标人须取得建筑施工三级及以上施工总承包企业安全生产许可证；

4）、本项目不允许联合体投标；

二、招标工程综合说明

1、工程概况

（1）工程名称：第十三期学生公寓宿舍走廊窗防盗网安装工程项目

（2）建设地址：广东海洋大学湖光校区内。

（3）工程概况：                  /

（4）施工工期：  30 个日历天。

（5）资金来源：学校自筹，建设资金已经落实。

2、现场条件

（1）施工场地：已具备开工条件。

（2）施工用水：已接到工地接驳点。

（3）施工用电：已接到工地接驳点。

（4）临时设施： 由施工单位自行搭设。

（5）施工用水用电及生活用水用电：水电费（施工用水用电）按中标价的  7‰  计算。

3、工程招标范围及内容

（1）工程招标范围：第十三期学生公寓宿舍走廊窗防盗网安装工程

（2）工程内容：

第十三期学生公寓宿舍走廊窗安装防盗网12MM热镀锌圆钢防盗网，样式参考该公寓其它部位防盗网，防盗网立杆中至中距离不得超过12CM.，防盗网油漆：红丹两遍打底，再油银油两遍。

防盗网安装在窗内侧。

(3)施工样图：附后。

4、承包方式

根据招标人提供的说明、相关资料以及施工时涉及的标准、规范，按招标文件规定的范围、内容和要求，由中标单位包材料、包施工、包质量、包工期、包安全进行承包。

5、工期要求及规定

（1）完成本招标工程全部工作内容的招标工期为  30 个日历天，开工日期由发包人代表发出的开工令中指定的日期算起，以工程竣工验收通过、业主确认竣工验收报告的日期作为实际竣工日期。

（2）本招标工程要求承包人按中标工期完成，发包人不支付赶工措施费。如果工期延误，从延期的第壹天起，每延迟一天承包人向发包人支付伍佰元人民币违约金，从工程款中扣除。

（3）因发包人及不可抗力的原因造成的工期延误，在得到发包人的认可后，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。

注：不可抗力的约定：经有关部门鉴定的五级以上地震，正面吹袭湛江市的十级以上台风和龙卷风及麻章区出现降雨量大于200mm/h特大暴雨，雷击引起的火灾，并执行国家有关规定。

6、材料要求和供应方式

（1）本工程招标范围内的工程材料由承包人采购。

（2）本工程所使用的工程材料及品牌的选定权归发包人所有，承包人不得以任何理由拒绝。

①本工程所使用的工程材料（包括材料、成品、半成品）必须满足设计（规格、型号等）及国家和行业相关标准的要求。材料、设备于采购前，必须先送样板经发包人认可后方能组织供货。

②对于承包人采购的材料设备，无论发包人有无条件到生产、制造现场监造或验收，该材料设备到达施工场地后经验收发现质量问题的，均应由承包人承担责任。承包人应负责修复或拆除或重新采购，并承担由此发生的费用，赔偿发包人的损失，由此延误的工期不予顺延。

（3）本工程的所有材料设备必须为国家合格产品且符合设计图纸的要求。所有主要工程材料必须具备生产许可证及出厂合格证。招标人将对所有购进的材料进行抽检，如一方对材料设备有异议的，应送具有法律效力的检测部门进行复检，如检验合格，检验费用及所迟误的工期和其他费用由持有异议的一方负责，否则由采购方承担。所有材料应提前进场，材料进场前承包人应将进场材料有关资料交发包人确认，在材料油漆、安装前提前24小时通知发包人验收并书面确认材料符合要求后方能投入使用。若某批材料未经发包人代表书面确认而承包人擅自使用，一经发现，招标单位在支付工程款时先扣出10000元违约金，再将余款支付给中标人，同时发包人代表对进场材料进行检验，若材料符合要求，继续使用，若不符合要求，已使用和未使用的该批材料均一律退场，退场完成经发包人确认后，方能按要求重新进材料。若由此导致工期延误的，由承包人负责，工期不予顺延。

（4）若承包人未能在规定时间内按要求向发包人提供材料样品，因而导致材料不能按时采购而影响工期，由承包人负责，工期不予顺延。

7、工程质量标准和保修期

（1）本招标工程执行国家现行技术标准和技术规范，工程质量按合格等级进行目标管理，由发包人组织设计、施工等单位及其他有关各方依照国家有关验收规范、标准、规定对工程进行验收和评定。

（2）工程质量不合格、不符合标准、达不到要求的，或施工程序不按施工规范的，发包人有权要求承包人停工和返工，因停工和返工造成的一切损失由承包人自行承担，工期不予顺延。

（3）质量保修期限：

本招标工程的质量保修期按照国家现行建筑工程保修有关规定《建设工程质量管理条例》保修期限执行，《建设工程质量管理条例》没有规定的则质量保修期为二年。

质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。在保修期内承包人需承担因施工质量问题而造成的返修，其费用由承包人负责。在工程保修期内，承包人在接到发包人提出要求返修的通知48小时内应派人根据发包人要求，按有关规范、标准进行返修，若非承包人原因造成返修的，返修费用由发包人承担。若在规定时间内承包人违约，不派员按发包人要求进行返修的，发包人可自行委托他人维修。若承包人经过两次返修仍不能解决同一质量问题，发包人可自行委托他人维修，维修费用由承包人承担。若因承包人施工质量原因造成返修的，发包人自行委托他人维修，返修费用由工程质量保修金中扣出，若返修费用超出质量保修金时，发包人将按有关程序向承包人追讨。发包人因承包人违约而委托他人对工程进行的维修不解除承包人对本工程的保修责任。

8、工程竣工资料的要求

（1）承包人的工程档案资料必须符合发包人对工程档案资料的规定，在工程施工过程应及时收集、汇总、整理工程档案，工程竣工验收前应向发包人提供验收清单一式两份，并按有关规定提供工程资料，若工程资料不全或承包人不按规定提供工程资料，则不予进行工程质量验收及工程竣工验收，一切损失由承包人负责，工期不予顺延。

（2）工程结算完成终审后30天内，承包人应向发包人提交一式叁份符合基建档案管理要求的工程技术档案资料。

（3）承包人如在规定时间内不按要求向发包人提供工程档案资料，每延误一天按每天 伍佰 元人民币罚款，并扣留剩余工程款和不予进行工程竣工财务结算，直至提交合格的档案资料为止。

9、招标控制价

本工程招标控制价为￥222777.74元。

三、投标报价方式和要求

1、投标价格

投标人只需按招标文件中的“投标报价书”填报投标总价。

2、投标报价的费用组成

投标报价为包括货物设计、制造、仓储、包装、运输及保险、安装及安装辅料（含所需耗材、工具及人工费）、装卸、标配工具、货物正常使用所需的配件、质保期服务、一切技术服务和售后服务费用等所有的含税费用。

3、投标报价编制说明

（1）投标报价应按招标文件中第二部分的投标格式进行填报。

（2）所有投标申请人必须在有效投标报价范围内报价（有效报价范围为：222777.74×94%≤有效报价≤ 222777.74×100%）（投标报价均保留小数点后两位）。

（3）本招标工程不限制投标人在投标报价时使用何种定额，投标人应根据市场价格和企业自身优势并自行考虑风险情况后进行报价。

四、结算原则及付款方式

l、结算原则

承包人按施工图纸，根据验收确认所完成的符合要求的实际工程量结算，本工程结算造价=工程实际工程量×每平方米投标单价。投标价格已包括油漆、配件、运输费、安装费（含所需耗材、工具及人工费）、税费、安装过程中破坏建筑物的修复等所有费用的总和。

本工程施工结算造价为发包人与承包人进行财务决算时的依据。工程结算按承包人有关工程结算终审程序办理。

2、付款方式

（1）本工程没有预付款。在本工程竣工验收合格，并经基建处确认完成预算全部内容后十天内，发包人向承包人支付工程款至合同价（不含暂列金额）的70%。

（2）在本工程竣工验收合格并交付使用后，承包人应在一个月内完成工程结算书，并提交一份完整的工程结算资料（含二份竣工图，竣工图编制费用由承包人承担）交发包人审核。

（3）发包人在收到结算资料后，按发包人有关工程结算审核程序对工程结算进行审核，完成后通知承包人进行财务结算。

（4）承包人持终审工程结算资料向发包人申请结算余款。发包人在收到申请及有关资料后，经审核无误后扣出工程质量保修金（工程结算总造价的 5%）及水电费（施工用水用电按中标价的  7‰  计算，在结算时扣回给发包人）和已支付进度款及承包人拆除清理完所有施工用临时设施后付清结算款。

（5）所有付款只支付到合同指定的帐户。

五、招标文件的内容和效力

1、招标文件的组成：

（1）招标文件包括下列内容：

第一部分  投标须知

第二部分  投标格式

第三部分　招标控制价

第四部分  招标答疑会的会议纪要

第五部分  合同专用条款

第六部分　工程量清单与施工图纸

（2）投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、技术和报价要求、图纸资料。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。招标人有权拒绝实质上不响应招标文件要求的投标文件。

2、招标文件的解释

（1）本招标文件由招标人负责解释。

（2）投标人要求对招标文件进行解释，应以书面函件的方式通知招标人。招标人将以书面函件或招标答疑会的方式答复（包括对询问的解释，但不说明询问的来源），答复将送给所有获得招标文件的投标人。

3、招标文件的修改

（1）在投标截止日期前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。

（2）补充通知将以书面函件的方式发给所有获得招标文件的投标人，并作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人在收到补充通知后，应立即以书面函件的方式通知招标人，确认已收到补充通知。

（3）为使投标人在编制投标文件时把补充通知的内容考虑进去，招标人可酌情延长递交投标文件的截止时间。

4、招标文件的效力

本招标文件是编制投标文件及中标后签订《建设工程施工合同》的依据。

六、投标文件的编制要求

1、投标文件的语言

投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均使用中文。

2、投标文件的组成：

- 投标人的法人营业执照副本复印件；

- 投标人的工程施工资质证书副本复印件；

- 拟派项目负责人资质证书复印件；

- 投标报价书原件（投标格式一）（一式两份）；

以上各项需用密封袋密封包装，投标截止前提交，提供复印件的文件在开标时须提供原件核对。(所有复印件必须加盖投标单位公章，需要年审的证件必须经有关行政主管部门年审合格才有效，如到期未年审，必须附有关行政主管部门未组织年审的说明，否则视做无效证件)

3、投标人在递交投标文件的同时必须单独提交以下资料（不需密封）：

（1）邀请函；

（2）法定代表人有效证明书原件(若为本子式必须提交复印件，开标时提供原件核对)；

（3）被委托人有效授权书原件（法定代表人亲自参加的不需提供）。

（4）被委托人身份证原件及复印件（法定代表人亲自参加的则提供法定代表人的身份证原件及复印件）。

以上各项需用文件袋包装，不用密封。

4、履约保证金

为了保证本工程施工的顺利进行，中标人必须提供 贰 万元人民币履约保证金。中标人在接到招标人发出的中标通知书后 5天内将履约保证金转入招标人指定的帐户（开户名：广东海洋大学，账号：2015020709024902592，开户行：中国工商银行股份有限公司湛江金地支行）。若中标人未能在上述规定时间内将该履约保证金转到招标人指定帐户并向招标人提交出具的资金转入有效证明时，招标人即取消该中标人的中标资格，并确认排名第二的中标候选人为中标人。

中标人在合同履行过程中如有违约行为，招标人可视情况全部或部分没收其履约保证金，并按合同有关条款追究其违约责任。

如中标人在合同履行过程中没有违约责任，发包人在工程竣工验收合格并交付使用后5个工作日内应中标人的要求无息退还履约保证金。

5、招标答疑会

（1）投标人需要招标人及设计单位解释或说明的问题，请按本须知规定的时间和地点书面函达招标人，书面提问应加盖投标单位公章。

（2）投标人应派代表按本须知所述时间和地点出席招标答疑会。

（3）招标答疑会的目的是澄清、解答投标人提出的问题，并由招标人负责作出会议纪要。

（4）会议纪要包括对所有问题的答复，将迅速以书面形式提供给所有获得招标文件的投标人。

（5）招标答疑会的会议纪要作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等法律效力。

6、投标文件的份数和要求

（1）投标人应向招标人提交投标文件一式一份，其中投标书一式二份。

（2）投标文件中有需要签署和盖章的部分，应由投标人法定代表人和其授权代理人亲自签署或盖有印鉴（若投标人法定代表人亲自参加开标时，可不用授权代理人签署），并加盖法人单位公章。

七、投标文件的装订、密封与标志

投标人须将投标文件装入信封内密封。信封面上应写上投标单位名称。

八、开标、评标与定标办法

1、招标人将按招标文件规定的时间和地点召开开标会议，投标人法定代表人或其授权委托人必须准时参加并签名报到（投标单位来人不得超过两人）。

2、开标会议由招标人组织主持。招标人将检查、启封所有投标文件，对投标文件是否密封与标志、内容是否完整、文件签署是否正确等有效性当众进行校验。

3、投标人法定代表人或其授权委托人未按时参加开标会议或投标人法定代表人出席但未能出示法定代表人证明书或法定代表人授权委托人出席但未能同时出示法定代表人证明书及法定代表人委托书的均将被视为自动放弃投标。

4、有下列情况之一者将被视为无效标：

（1）投标文件未按本文件第七条“投标文件的装订、密封与标志”有关规定进行密封；或开招时未提供原件核对的。

（2）投标文件没有投标人法定代表人签名或印鉴和加盖公章。

（3）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。

（4）投标文件附有招标人不能接受的条件。

（5）投标文件有两个或两个以上的总报价。

（6）投标文件中存在字迹难以辨认现象的。

（7）投标书中标明提供复印件的文件在开标时未能提供原件核对或在核对时与原件不符。

5、本招标工程评标定标办法采用A＋B值评标法。

（1）所有投标申请人必须在有效投标报价范围内报价（有效报价范围为: 222777.74  ×94%≤有效报价≤ 222777.74×100% ）（投标报价均保留小数点后两位），不在有效范围内的投标价不予评审。

（2）确定标底价C

C=[A+B（1+K）]÷2

A：为各有效投标报价去掉一个最高值和一个最低值后求算术平均值（若出现4个有效报价时，仅去掉最高值进行算术平均；仅若有三个有效报价，取三个有效报价的算术平均值；若有效标少于3个时，本次招标中止，由招标人重新组织招标）。

B：为招标控制价B= 222777.74元。

K=[-6.0%，0.0%]（即大于等于-6.0%且小于等于0.0%）的范围内的61个数值中（即K值保留一位小数）在开标时当场随机抽取其中的一个数值作为K值。

（3）确定中标候选单位：取有效投标报价小于且最接近标底的投标单位为中标候选单位，依次类推；高于标底价的按最接近标底价为起点，依次排于低于标底的之后。若小于且最接近标底价的出现2个或2个以上相同报价时，则投标申请人企业资质高者中标；又相同，项目经理资质高者中标；再相同，则企业注册资金高者中标。（注：任何计算值保留小数点后两位，第三位四舍五入。）

6、确定中标单位

招标人确定第一中标候选人为中标人，若第一中标候选人放弃中标的、因不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人。第二中标候选人出现前款规定同样原因的，招标人可以确定第三中标候选人为中标人。

招标人没有义务向未中标的投标人解释不中标的理由。

九、授予合同

1、在确定中标单位后的3天内，招标将邀请中标人派代表前来商议合同。

2、招标人以本工程招标文件、招标答疑会纪要及其补充资料和中标人的投标文件、投标承诺及合同条款为依据，与中标人签订施工合同。

3、中标人在签订合同时对上述文件有异议或增加招标文件外的要求，不愿遵照执行招标文件的条款时，招标人将取消其中标资格，由第二中标候选人为中标单位。

4、招标人和中标人在确定中标单位后5日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，若因中标人原因不能在5天内与发包人签订书面合同，招标人将取消其中标资格，并确认第二投标人为中标人。

十、招标、投标的日程安排

1、领取招标文件

时间：2015年 8月  日至 2015年 8月  日止（每日上午8：30～12：00，下午2：30～5：00，法定节假日除外）

地点：广东海洋大学招标与采购中心霞山校区办公室（霞山校区第2实验楼118室）

(购买招标文件时，招标文件每套工本费人民币150 元，售后不退。）

2、递交投标文件、开标及评标

时间： 2015年 8月  日 上午9:30时（投标截止时间）

地点：广东海洋大学霞山校区三楼会议室（地点暂定，如有变化，另行通知）

# 第二部分   投标格式

一、投标格式二

投 标 报 价 书

广东海洋大学　：

l、根据你方  第十三期学生公寓宿舍走廊窗防盗网安装工程项目  工程的招标文件，经考察工程现场研究上述工程招标文件所有条款后，现投送该工程投标文件，我方愿以人民币

（大写）

（￥           ）的报价，总价按招标文件之规定范围与条件以及投标文件所有条款的承诺，承担责任。

2、一旦我公司中标，我方保证在接到开工令后在要求时间内开工，在限定工期        日历天内完成并移交合同规定的全部工程。

3、如果我方中标，我方将按照规定向你方提供 ￥ 20000.00  元作为履约保证金，共同地和分别地承担责任。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的合同。

5、我方理解：你方不必一定授标给最低报价的投标或收到的某一投标。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签名并盖章）

年     月     日

二、投标格式二

#### 投标明细报价表

工程名称: 第十三期学生公寓宿舍走廊窗防盗网安装工程项目

| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 数量（米） | 单价 （元/平方米） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12mm镀锌圆钢防盗网（热镀） | 详见“工程量清单”中要求。 | 1656 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 报价汇总：人民币 元。 |  |  |  |  |  |  |

注：价格已包括材料、配件、运输费、安装费（含所需耗材、工具及人工费）、税费、安装过程中破坏建筑物的修复等所有费用的总和。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或印鉴：

日期：   年   月   日

# 第三部分  施 工 合 同

第十三期学生公寓宿舍走廊窗防盗网安装工程项目建设施工合同

建设单位（发包人）      广东海洋大学

承建单位（承包人）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：第十三期学生公寓宿舍走廊窗防盗网安装工程项目

2、建设地址：广东海洋大学湖光校区内

3、工程概况：

二、工程承包范围及工程内容

（1）承包范围: 承包人按照施工清单包材料、包施工、包质量、包工期、包安全进行承包。

（2）工程内容：

第十三期学生公寓宿舍走廊窗安装防盗网12MM热镀锌圆钢防盗网，样式参考该公寓其它部位防盗网，防盗网立杆中至中距离不得超过12CM.，防盗网油漆：红丹两遍打底，再油银油两遍。

防盗网安装在窗内侧。

(3)施工样图：附后。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数： 30  天

开工日期： 由发包人发出的开工令中指定的日期。

竣工日期：以工程竣工验收通过、发包人确认竣工验收报告的日期作为实际竣工日期。

四、质量标准

工程质量标准:  合格

五、履约保证金

为了保证本工程施工的顺利进行，承包人必须提供 贰 万元人民币履约保证金。承包人在接到中标通知书后5天内将履约保证金转入发包人指定的帐户（开户名：广东海洋大学，账号：2015020709024902592，开户行：中国工商银行股份有限公司湛江金地支行），并凭银行出具的资金转入有效证明和发包人确认该款项到帐后到发包人财务处领取履约保证金收款收据。承包人在合同履行过程中如有违约行为，发包人可视情况全部或部分没收其履约保证金，并按合同有关条款追究其违约责任。

如承包人在合同履行过程中没有违约责任，发包人在工程竣工验收合格并交付使用后5个工作日内应承包人的要求无息退还履约保证金。

六、合同价款与支付

1、本工程合同价（人民币）：（中标金额）          （￥        ）。

2、结算原则

根据承包人按施工图纸，根据验收确认所完成的符合要求的实际工程量结算，本工程结算造价=工程实际工程量× 待定 元/平方米。价格已包括配件、运输费、安装费（含所需耗材、工具及人工费）、售后服务及备件、税费、安装过程中破坏建筑物的修复等所有费用的总和。

工程结算按发包人后勤管理处初审、审计处终审的工程结算终审程序办理。

3、付款方式

（1）本工程不支付预付款。在本工程竣工验收合格，并经基建处确认完成预算全部内容后十天内，发包人向承包人支付工程款至合同价（不含暂列金额）的70%。

（2）在本工程竣工验收合格并交付使用后，承包人应在一个月内完成工程结算书，并提交一份完整的工程结算资料（含二份竣工图，竣工图编制费用由承包人承担）交发包人审核。

（3）发包人在收到结算资料后，按发包人有关工程结算审核程序对工程结算进行审核，完成后通知承包人进行财务结算。

（4）承包人持终审工程结算资料向发包人申请结算余款。发包人在收到申请及有关资料后，经审核无误后扣出工程保修金（结算造价总额的 5%）及水电费（施工用水用电按中标价的  7‰  计算，在结算时扣回给发包人）和已支付进度款及承包人拆除清理完所有施工用临时设施后付清结算款。

（5）所有付款只支付到合同指定的帐户。

七、工程质量与验收

1、工程质量

（1）本工程执行国家现行技术标准和技术规范，工程质量按 合格等级  进行目标管理，由发包人组织有关各方依照国家有关验收规范、标准对工程进行验收和评定。

（2）工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计要求的，或施工程序不按施工规范的，发包人有权要求承包人停工和返工，因停工和返工造成的一切损失由承包人自行承担，工期不予顺延。

2、竣工验收

（1）承包人应在工程竣工验收前向发包人提供工程竣工验收资料和验收报告，若工程资料不全或承包人不按规定提供工程资料，则不予进行工程质量验收及工程竣工验收，一切损失由承包人负责，工期不予顺延。

（2）工程结算完成终审后20天内, 承包人应向发包人提交 一式叁份 符合发包人要求的工程技术档案资料。

（3）承包人如在规定时间内不按要求向发包人提供工程档案资料，每延误一天按每天伍佰 元人民币罚款，并扣留剩余工程款和不予进行工程竣工财务结算，直至提交合格的档案资料为止。

（4）竣工验收之前，承包人将工程产生的全部垃圾清运，否则发包人将自行派人清运，清运费在结算款中扣除。

八、双方一般权利和义务

1、发包人工作

发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件（材料现场堆放位置、工棚位置、场地平整压实等），并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地,保证施工期间的需要。

（3）在开工前，发包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料及线路图。

（4）开工前发包人组织有关单位及工程负责人进行工程技术交底。

2、承包人工作

承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）向发包人提供施工组织设计，施工进度计划及相应进度统计表。

（2）负责施工安全保卫工作及非夜间施工照明工作。

（3）做好施工现场清洁卫生、安全防火工作；负责在竣工后拆除临时设施，将现场清理干净，并将施工垃圾运出校外。

（4）做好施工现场地下管线及邻近建筑物和构筑物（包括文物保护建筑、古树名木）的保护。

（5）承包人购买的材料必须符合设计要求和规范的规定。

（6）工程验收前做好有关竣工验收资料及竣工报告。

（7）在施工中严格按合同要求及国家有关规定组织施工，保证工程质量。

九、安全施工

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

不允许在现场加工。

十、材料设备供应

本工程的所有材料设备必须为国家合格产品且符合设计图纸的要求。所有主要工程材料必须具备生产许可证及出厂合格证。材料应提前进场，材料进场前承包人应将进场材料有关资料交发包人确认，在材料使用前提前24小时通知发包人代表验收并书面确认材料符合要求后方能投入使用。若某批材料未经发包人代表书面确认而承包人擅自使用，一经发现，招标单位在支付工程款时先扣出10000元违约金，再将余款支付给中标人，同时发包人代表对进场材料进行检验，若材料符合要求，继续使用，若不符合要求，已使用和未使用的该批材料均一律退场，退场完成经发包人确认后，方能按要求重新进材料。若由此导致工期延误的，由承包人负责，工期不予顺延。

十一、质量保修

1、承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括本次承担施工图所包含的全部内容，以及双方约定的增加、变更工程内容。

2、双方根据国家现行建筑工程保修规定《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修金为工程结算总造价的5%，质量保修金为无息。

质量保修期按《建设工程质量管理条例》执行，《建设工程质量管理条例》没有规定的则质量保修期为二年。质量保修期从工程实际竣工之日算起。

3、在保修期内承包人需承担因施工质量问题而造成的返修，其费用由承包人负责。在工程保修期内，承包人在接到发包人提出要求返修的通知后48小时内应派人根据发包人要求，按有关规范、标准进行返修，若非承包人原因造成返修的，返修费用由发包人承担。若在规定时间内承包人违约，不派人员按发包人要求进行返修的，发包人可自行委托他人维修。若承包人经过两次返修仍不能解决同一质量问题，发包人可自行委托他人维修，维修费用由承包人承担。若因承包人施工质量原因造成返修的，发包人自行委托他人维修的返修费用从工程质量保修金中扣出，若返修费用超出质量保修金时，发包人将按有关程序向承包人追讨。发包人因承包人违约而委托他人对工程进行的维修不解除承包人对本工程的保修责任。

4、质量保证金的返还时间：在工程竣工验收合格之日起2年后且双方无异议，发包人将剩余的质量保修金无息返还承包人。质量保证金的提前返还不解除承包人对本工程的保修责任。

十二、违约、索赔和争议

1、违约

（1）发包人不按合同约定支付工程款，发包人承担违约责任，承包人工期相应顺延。

（2）因发包人原因及不可抗力原因造成的工期延误，经发包人认可后，工期可相应顺延，并办理同意顺延工期手续。

（3）承包人承诺本工程质量达到合格等级，否则承包人承担违约责任。

（4）因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人应无条件返工直至达到质量要求，工期不予顺延。

（5）本工程要求在合同工期内竣工验收并交付使用，每延迟一天收取承包人伍佰元人民币违约金。

2、争议

双方约定在履行合同过程中产生争议时，双方友好协商解决，协商不成时，任何一方均可向发包人所在地人民法院提起诉讼。

十三、本合同一式陆份，发包人执四份，承包人执二份，自双方签字盖章之日起生效。

发包人:  (公章)                        承包人:(公章)

地  址:                                地  址:

法定代表人:(签字)                      法定代表人:(签字)

委托代理人: (签字)                     委托代理人: (签字)

电  话:                                电  话:

传  真:07592383533                     传  真:

开户银行:                              开户银行:

帐 号:                                 帐  号:

日 期：                                日  期:

# 第四部分   工程量清单

| 名称 | 编号 | 数量（个） | 面积（平方米） | 单价（元/平方米） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12mm镀锌圆钢防盗网（热镀） | C150220 | 15 | 49.5 | 130 | 6435.00 | 一层（A、B、C、D、E、F幢） |
|  | C240220 | 3 | 47.52 | 130 | 6177.60 | 一层（A、B、C、D、E、F幢） |
|  | C090140 | 3 | 3.78 | 130 | 491.40 | 一层（A、B、C、D、E、F幢） |
|  | C075160 | 1296 | 1555.2 | 130 | 202176.00 | 一至六层（A、B、C、D、E、F幢） |
| 合计 |  |  |  |  | 215280.00 |  |
| 税金 |  |  |  |  | 7491.74 |  |
| 总造价 |  |  |  |  | 222771.74 |  |